Представление проекта ТАСИС «Развитие интерактивных государственных сервисов на основе Интернет для бизнеса Северо-Запада в России»

Баденко Александр Львович, Заместитель руководителя проект ТАСИС «Развитие интерактивных государственных сервисов на основе Интернет для бизнеса Северо-Запада в России», г. Санкт-Петербург.

Проект ТАСИС «Развитие интерактивных государственных сервисов на основе Интернет для бизнеса Северо-Запада в России» стартовал в ноябре 2005 года и продлится в течение 24 месяцев.

Проект реализуется в координации с государственными целевыми программами РФ (включая программу «Электронная Россия»), и региональных властей для широкого использования ICT, как продолжение стратегии ЕС в отношении Российской Федерации.

Проект реализуется в контексте следующих программ ТАСИС:

- Tacis EC 2003 Co-operation in the Baltic Sea Region Action Programme – Программа Действий по Сотрудничеству в Регионе балтийского моря в области защиты окружающей среды и управления природными ресурсами, предполагающая использование ICT, чтобы облегчить экономическое развитие и способствовать международной торговле в рамках Северного э- Направления.

- Tacis CBC SPF – ICT Development Network in St. Petersburg  - Проект создания в Санкт-Петербурге ICT сети развития, проект имеет сильный акцент на международное сотрудничестве

- Tacis CBC 2002 – eKarelia - проект, ориентированный на развитие модели информационного общества, основанную на лучших методах ЕС и опыте скандинавских стран

- Tacis 2003 – E-Skills for Russian SMEs II (3m Euro) - проект, ориентированный на объединение деловых ресурсов в России на основе образовательных мероприятий для обеспечения растущих требований к навыкам специалистов  СМБ и использованию интеллектуального капитала и потенциал ICT.

Основная цель проекта заключается в стимулировании экономического роста и конкурентоспособности российской экономики, расширение возможностей ее интеграции в общеевропейскую экономику, через расширение использования ИКТ, в частности усовершенствования обслуживания МСП органами государственной власти.

Специфическими целями проекта являются:

- Улучшить политическую, законодательную и административную основы для электронного бизнеса, наряду с их проведением в жизнь, согласно лучшим европейским практикам;

- Разработать интерактивные G2B интернет-сервисы на пилотных территориях;

- Создать возможности для развития и применения G2B сервисов;

- Повысить уровень осведомленности о преимуществах G2B сервисов как практических инструментов повышения качества взаимодействия между органами государственного управления и МСБ и повысить уровень понимания малым и средним бизнесом действий органов государственного управления в их регионе.

Долгосрочная цель реализации проекта (по его завершении)  заключается:

- в создании условий, при которых государственный сектор быстро и гибко приспосабливается к технологическому прогрессу,

- в создании условий стимулирования развитию МСП через обеспечение GB2 сервисами, отвечающими реальным потребностям бизнеса.

- в создании условий поддержание международной торговли и деловых отношений

- подготовке ликвидации технологического разрыва в использовании информационных технологиях бизнеса Северо-Запада России и стран ЕС, которые активно используют GB2 сервисы

- в создании условий взаимовыгодного технологического сотрудничества на основе общеевропейских приоритетов развития

Проект реализуется в составе следующих этапов

- Начальная фаза

- Компонент 1 –Политическая, законодательная и управленческая поддержка электронных государственных сервисов (G2B – сервисы)

- Компонент 2 – Определение пилотных территорий и разработка пилотных G2B сервисы

- Компонент 3 –Создание системы обучения и повышения квалификации, его организация и развитие

- Компонент 4 –Распространение полученного опыта и знаний, мониторинг эффективности результатов

Начальная фаза предполагает организацию и создание:

- форума заинтересованных получателей результатов проекта (участников) для обсуждения путей реализации проекта и его результатов;

- разработка методологии развития пилотных проектов;

- рассмотрение концептуальных вопросов G2B и существующих лучших практик в G2B сервисах;

- отбор подходящих G2B сервисов для Северо-Запада России;

- методологии предоставления услуг обучения (дистанционное обучение, специализированные центры), предусмотренной по проекту;

- формирование партнерской сети организаций – участников, активно заинтересованных в результатах проекта.

Результат фазы: Методики отбора пилотных регионов и государственных сервисов в них, перечень государственных ведомств, коммерческих организаций и представителей научно-экспертного сообщества – участников проекта, стратегия реализации проекта

Работы в рамках Компонента 1 предполагают:

- оценку текущей G2B деятельности и практик в органах государственного управления РФ в целом и Северо-Запада России;

- классификацию текущей деятельности государственных ведомств и механизмов предоставления G2B сервисов;

- оценку существующих в ЕС лучших практик разработки и реализации G2B управленческой политики и законодательства на применимость к условиям Российской Федерации;

- классификацию национального опыта G2B по странам ЕС, в свете программы э-Европе.

Результат: подготовка развернутого отчета о перспективах  международного сотрудничества на основе совместимых GB2 сервисов. Отчет также определит возможности осуществления предполагаемых связанных целевых  программ и сможет сформировать основу для пилотных проектов, планируемых по другим Компонентам Проекта

Работы в рамках Компонента 2 предполагают:

- Разработку системы критериев для отбора пилотных территорий (субъектов Федерации в рамках СЗФО и\или муниципалитетов), наиболее перспективных с точки зрения развертывания GB2 сервисов.

- Разработку системы критериев для отбора наиболее эффективных GB2 сервисов для конкретных целевых групп пользователей

- Разработку в сотрудничестве с участниками проекта GB2 сервисы для пилотных территорий

- Интеграцию разработанных сервисов в существующие Интернет – порталы.

- Разработку системы критериев для оценки эффективности и мониторинга GB2  сервисов на пилотных территориях;

- Согласование требований к подготовке персонала для предоставления \ использования GB2 сервисов.

Результат: развернутые 4 GB2 сервиса на 3 пилотных территориях

Работы в рамках Компонента 3 предполагают:

- Определение целевых групп малого и среднего бизнеса, для обучения, согласование критериев отбора участников курсов обучения;

- Разработать стандартные обучающие инструменты, инструкции, руководства, и другие необходимые учебно-программные и учебно-педагогические материалы, использованы для проведения и семинаров и дистанционного обучения

- Разработать заключительные экзаменационные тесты для каждого модуля курса

- Разработать критерии оценки и сравнения эффективности обучающих мероприятий

- Проведение учебных мероприятий (в опорных центрах в пилотных регионах) и обеспечить доступность необходимых материалов

Результат: действующая система обучения, комплекты необходимых учебно-программных и учебно-педагогических материалов, подготовленные специалисты государственных ведомств и коммерческих структур.

Работы в рамках Компонента 4 предполагают:

- Освещение хода  и результатов проекта в средствах массовой информации (СМИ);

- Обмен баннерами с сайтами и порталами в пилотных регионах;

- Проведение специализированных семинаров (в том числе и выездных) для специалистов государственных ведомств;

- Проведение специализированных семинаров (в том числе и выездных) для специалистов коммерческих структур;

- Проведение итоговой конференции по проекту.

Результат: серия публикаций в традиционных и электронных СМИ о проекте, сформированное позитивное отношение на всех уровнях к перспективам развития GB2, мотивация к использованию результатов проекта в других регионах

Целевыми группами проекта являются:

- Предприятия малого и среднего бизнеса;

- Органы государственного управления уровня Субъекта Федерации и местного самоуправления;

- Интернет-сообщество Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

Также предполагается привлечение к проекту следующих групп:

- Провайдеры Интернет-услуг и ИТ-компании;

- Научно-экспертное сообщество

Группы участников, которые предполагаются к участию в проекте:

- Коммерческую фирмы малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в получении новых конкурентных преимуществ за счет доступа к государственным информационным услугам.

- Органы государственного управления, которые заинтересованы в развитии бизнеса, улучшении социальной среды, повышении инвестиционной привлекательности подведомственной территории.

- ICT компании и структуры экспертно-научного сообщества, которые заинтересованы в предложении своих инновационных и технических услуг для активной работы на рынке создания и предоставления интерактивных услуг

Предполагаются следующие формы участия:

- Партнеры – организации, непосредственно участвующие в реализации мероприятий, запланированных по проекту.

- Участники – организации, участвующие в планировании, обсуждении и оценке мероприятий, запланированных по проекту.

- Волонтеры – организации, изъявившие желание внести свой вклад в реализацию того или иного компонента проекта.

Форма участия определяется общей готовностью организации (как технической так и мотивационной) способствовать достижению целей проекта.

Предполагаемые результаты для участников могут быть следующими:

- Партнеры имеют возможность использовать и\или адаптировать к своим специфическим целям в рамках своей организации или территории лучшие практики и решения, сформированные в ходе реализации проекта

- Участники имеют возможность оказать реальное влияние на формирование как промежуточных, так и окончательных рекомендаций проекта, которые будут представлены органам государственной власти как на региональном, так и на окружном и федеральном уровнях.

- Волонтеры имеют возможность ознакомиться с информационными материалами проекта, получить возможность реального диалога с различными уровнями государственной власти и бизнес-сообщества, расширить свои собственные возможности по использованию IT  технологий для решения собственных бизнес-задач

Предполагается, что в результата проекта будут достигнуты следующие результаты:

- Комплексный региональный сравнительный анализ политических и административных структур и G2B сервисов, существующих в РФ и странах Европейского Союза;

- Политические рекомендации и проекты законодательных инициатив   для обеспечения дальнейшего развития G2B сервисов;

- Система 4 интерактивных пилотных G2B сервисов, функционирующая на 3 пилотных территориях;

- Курсы обучения, которые разработаны, организованы и функционируют для развития возможностей

- региональных администрациях чтобы продолжать разработку G2B сервисов;

- в региональных структурах поддержки МСБ для консультации местных МСБ по вопросам интерактивных G2B сервисов;

- Результаты и материалы проекта распространяемые в другие регионы РФ (особенно Северо-Запада России) и в федеральные органы власти;

- Разработанная и используемая система мониторинга распространения лучших практик и методик применения интерактивных пилотных G2B сервисов

Проект реализуется на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации силами международного консорциума:

- Steinbeis GmbH & Co. KG für Techologietransfer – немецкая компания, одна из ведущих в Европе по проблемам развития и адаптации технологий, в течение последних 5 лет реализующая проектв в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

- INTEGRATION – IKESOL – франко-немецкая компания, ведущий член консорциума по программе «E-Skills» с исключительным международным опытом организации информационного обмена между бизнесом и государством, в том числе и в образовательной сфере.

- Helsinki Consulting Group – финская компания ведущий член консорциума по программе «E-Karelia», одна из ведущих консалтинговых компаний в Финляндии, объединяющая высококвалифицированную команду экспертов в самых различных областях.

- DIADIKASIA – Греческая компания, реализовавшая комплексный проект e-G2B/G2C в Греции  на основе интерактивных Интернет-сервисов

- ЗАО «Лаборатория Макроэкономических Исследований» - российская компания, более 12 лет специализирующаяся на информационных проектах для российских государственных структур как федерального, так и регионального уровня, а также на проектировании управления и систем контроля качества государственных целевых программ.